***UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL***

***FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA***

**Ingeniería en Sistemas de Información**

Curso: 5K4**.**

Profesor: Ing. Zohil, Julio

JTP: Ing. Aquino, Francisco

***PROYECTO FINAL***

Producto: Sistema de Explotación de Información Educativa

Sistema:

***EDUAR 2.0***

***User Stories para Sprint 8***

Grupo Nro.: 6

INTEGRANTES LEGAJO

***Bazán, María Belén 48071***

***Herrán, Martín Carlos 44633***

***Nicoliello, Pablo Fabián 42318***

***Pastorino, Laura Analía 44647***

*Revisión: 1*

*Última Modificación:*

#### Historial de Revisión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** | **Autor** |
| 1.0.0 | 03/04/2011 | Versión Inicial | Martin Herran |
| 1.0.1 | 27/11/2012 | Listado de US del Modulo de Gestion de foro | Belen Bazan |
| 1.0.2 | 11/12/2012 | Estructura de las características de cara Usa detallar. | Belen Bazan |

Tabla de contenido

[1. Listado Resumido 4](#_Toc342963465)

[2. Listado Detallado 6](#_Toc342963466)

[Modulo Gestión de Foro 6](#_Toc342963467)

[User Story Nº 76 6](#_Toc342963468)

[User Story Nº 76 6](#_Toc342963469)

[User Story Nº 76 7](#_Toc342963470)

[User Story Nº 76 7](#_Toc342963471)

[User Story Nº 76 7](#_Toc342963472)

[User Story Nº 76 8](#_Toc342963473)

[User Story Nº 76 8](#_Toc342963474)

[User Story Nº 76 9](#_Toc342963475)

[User Story Nº 76 9](#_Toc342963476)

[User Story Nº 76 10](#_Toc342963477)

[User Story Nº 76 10](#_Toc342963478)

[3. Recursos 11](#_Toc342963479)

[4. Anexo 12](#_Toc342963480)

# Listado Resumido

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulo | ID (VO) | Owner | Prioridad | Estimación | Project |
| 76. Como posteador de foro, necesito que cuando acceda a la seccion de foros aparezcan todos los foros disponibles litados, de modo de poder elegir en cual participar. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 77. Como posteador de foro, necesito tener acceso a distintos TOPICOS dentro del Foro, con el objeto de participar de distintas tematica dentro de la seccion Foro. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 78. Como posteador de foro, necesito poder registrar un post o comentario en un TOPICO especifico con el objeto de hacer una participacion activa en la seccion Foro. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 79. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro para compartir con toda la institucion (colegio) para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion sobre temas que conciernen a la institucion completa. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 81. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro con destino un curso especifico para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion relacionados a dicho curso. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 82. Como Moderador de Foro, necesito poder eliminar TOPICOS dentro del Foro, con el proposito de restringir temas que sean iinapropiados o que hayan quedado anacronicos. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 83. Como Moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de eliminar comentarios que sean inapropiados dentro de los hilos de conversacion del Foro. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 84. Como moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de agregar Usuarios a Topicos especificos anteriormente creados. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 85. Como moderador de foro necesito poder eliminar usuarior de un Topico especifico, con la idea de que aquellos usuarios que hagan uso indebido del foro sean separados del TOPICO |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 104. Como Gestor de Novedades Aulicas necesito poder registrar las novedades del curso para que los otros miembros interesados de dicho curso |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |
| 105. Como Gestror de Novedades Aulicas necesito poder consultar sobre las novedades aulicas que se hayan generado en el ultimo tiempo (configurable) con el proposito de tener informacion relevante y actual del curso con el que estoy trabajando. |  | Laura  Pastorino | alta | 2 | BLPM Product Backlog |

# Listado Detallado

## 

## Modulo Gestión de Foro

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto
* **Complejidad:** Medio

76. Como posteador de foro, necesito que cuando acceda a la seccion de foros aparezcan todos los foros disponibles litados, de modo de poder elegir en cual participar.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

77. Como posteador de foro, necesito tener acceso a distintos TOPICOS dentro del Foro, con el objeto de participar de distintas tematica dentro de la seccion Foro.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

78. Como posteador de foro, necesito poder registrar un post o comentario en un TOPICO especifico con el objeto de hacer una participacion activa en la seccion Foro.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

79. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro para compartir con toda la institucion (colegio) para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion sobre temas que conciernen a la institucion completa.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

81. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro con destino un curso especifico para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion relacionados a dicho curso.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

82. Como Moderador de Foro, necesito poder eliminar TOPICOS dentro del Foro, con el proposito de restringir temas que sean iinapropiados o que hayan quedado anacronicos.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

83. Como Moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de eliminar comentarios que sean inapropiados dentro de los hilos de conversacion del Foro.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

84. Como moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de agregar Usuarios a Topicos especificos anteriormente creados.

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

85. Como moderador de foro necesito poder eliminar usuarior de un Topico especifico, con la idea de que aquellos usuarios que hagan uso indebido del foro sean separados del TOPICO

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

104. Como Gestor de Novedades Aulicas necesito poder registrar las novedades del curso para que los otros miembros interesados de dicho curso

### User Story Nº 76

* **ID-Version One-:**
* **Titulo:**
* **Project:** BLPM Product Backlog
* **Sprint: 8**
* **Descripción:**
* **Supuestos:** -
* **Precondición:**
* **Post Condición:**
* **Reglas de Negocio:**
* **Criterio de Aceptación:-**
* **Discusiones:**
* **Estimación:** 2,00
* **Product Owner:** Pedro Bazan
* **Responsables:**  Laura Pastorino
* **Prioridad:** Alto

**Complejidad:** Medio

105. Como Gestror de Novedades Aulicas necesito poder consultar sobre las novedades aulicas que se hayan generado en el ultimo tiempo (configurable) con el proposito de tener informacion relevante y actual del curso con el que estoy trabajando.

# Recursos

Version One Agile Management Tool

# Anexo

Matriz de Trazabilidad